## Slide 1
墨攻基于DSH的企业级智能体平台
从能力底座到生产就绪
企业级智能体功能补强 · 按 SDD 全流程落地进展
2026-10-13 · v0.2.1 已发布
Notes: 开场。本规划依据知识库 7 篇核心文章、与 EntAgent 开源方案的代码级对比，以及 AgentGit 会话级实践。主线是 DSH 管运行、MOGONG 管进企业，聚焦企业级补强的缺口与三阶段路线。

## Slide 2
01 · 定位与主线
DSH 管运行，墨攻管进企业
一句话定位
墨攻 = DSH Runtime（执行底座）+ 墨攻企业层（进入生产）
在执行底座、文档与内容生成、多形态 Agent、SkillHub、自托管部署上已是较完整起点；本次不推倒重来，只补缺口。
本材料按四步回答
01
已有哪些能力，哪些已领先、不重复投入
02
与 EntAgent / AgentGit 对比，缺哪六处
03
按 P0 / P1 / P2 优先级逐项补强什么
04
三阶段多久落地、各交付什么
墨攻 · 企业级智能体平台
2 / 18
Notes: 一句话：MOGONG 是 DSH 执行底座加企业层。本材料按已有基线、六大缺口、分级补强、三阶段落地四步展开。

## Slide 3
02 · 架构总览
DSH 执行底座 + 墨攻企业层，四层分工与关键挂载点
接入层
谁在用
user-web
admin-web
Desktop
多 IM / A2A
编排层 chat-api
FastAPI · 会话 / DAG 编排
Hooks 五事件 · 任务准入 多智能体与子智能体调度
LLM 网关（故障转移 · 降级 · 计量）
挂载：RBAC 码 · 审批 · 配额 · 审计
治理层 admin-api
Gatekeeper 六层串行门禁
身份 → RBAC → 脱敏 → 审批 → 配额 → 审计（R4 红线不可覆盖）
R0–R4 风险 × L1–L5 自主矩阵
fail-closed 默认拒绝
执行底座 DSH
dsh-runtime-host（Node）
任务规划 · 工具调用 · Skill 子智能体 · 受控执行
MCP 工具桥 · 模型网关
水平扩展：sticky 路由
数据与知识
MongoDB · Redis · Weaviate
会话与绑定 · 凭据 · 事件流 · 多租户隔离· 上下文寻址· 向量检索与知识图谱
墨攻 · 企业级智能体平台
3 / 18

## Slide 4
02 · 现状 — 已有基线
墨攻已具备九大能力域，执行与内容生成完整
Agent Runtime
DSH 原生：任务规划、工具调用、Skill、子智能体、受控执行
企业知识 / RAG
内部+公开检索、多轮研究、保留引用、可分享个人知识库
多模态理解
PDF/DOCX/XLSX/PPTX/CSV/MD，含文档内图片与图表
内容生成
报告 / 文章 / PPTX / 表格 / PDF / MD 交付物
集成（MCP）
工作流型 Skill、HTTP / MCP 连接业务系统
自动化与治理
定时任务、敏感工具审批、执行追踪、产物留存
管理后台
组织/用户/角色/模型/知识/Skill/工具/审计、RBAC
部署
Docker Compose 一键 14 服务、自托管、模型数据自主
桌面扩展
墨攻 Desktop 连接浏览器 / Code Agent
墨攻 · 企业级智能体平台
4 / 18
Notes: MOGONG 已有九大能力域，从执行底座、知识RAG、多模态理解到部署桌面都已成型。这是后续补强的坚实基线。

## Slide 5
02 · 现状 — 已领先边界
五块能力已强于对标，作为"不重复造轮子"的边界
容器化自托管部署
Docker Compose 一键 14 服务 + CLI 启动器 + 备份/恢复，生产运维底座已就绪
Docling 多格式解析
PDF/DOCX/XLSX/PPTX/CSV + LibreOffice 预览，文档理解强于对标方案
内容与文件生成
报告/文章/PPTX/表格/PDF/翻译/表单——对标几乎空白，墨攻差异化强项
多形态 Agent
浏览器 Agent、代码 Agent、子智能体（桌面端），执行形态丰富
SkillHub 生态
企业知识研究、引用证据、Skill 市场 + ZIP 安装，知识闭环与分发成型
结论
这五块是后续补强的"不重复造轮子"边界，所有新增能力只做加法、不推倒重来。
墨攻 · 企业级智能体平台
5 / 18
Notes: 与对标方案反向确认，这五块 MOGONG 已经领先，不应重复投入。它们同时也是后续补强的挂载点与安全边界。

## Slide 6
03 · GAP — 六大补强
补强分级：P0 合规刚需 → P1 可靠协作 → P2 生态自进化
P0
企业入场券
P1
可靠性与协作
P2
自进化与生态
治理与风控层
六层门禁 · 风险分级 · RBAC 码 · 脱敏
LLM 网关韧性
故障转移 · 降级链 · 退避重试 · 计量
运营驾驶舱
成本 / 使用 / 质量 / 趋势 四维看板
Hooks 拦截机制
五事件钩子 · 声明式规则 · fail-closed
DAG 通用编排
四模式 · 拓扑排序 · 环检测 · 节点重试
会话/工作流双版本化
commit / resume / share + GraphSpec 契约
Dream 自进化
会话 → 经验 → Skill 闭环 · 自动淘汰
会话级与生态清单
秘密不上链 · A2A · 多 IM · 知识图谱
Skill 市场强化
三范围 Memory · 能力资产化 · 厚/薄 Harness
最新进展：17 项 已按 SDD 落地，库代码 + 单测全绿，接线与 UI 触点闭合；specs/ 26 个特性（26 份 tasks.md / 852 项）已归档。
墨攻 · 企业级智能体平台
6 / 18
Notes: 六大缺口按优先级分三档。P0 三件是企业入场券，P1 三件解决可靠协作与会话交接，P2 是规模化生态，工作量最大可后置。

## Slide 7
03 · Spec 清单
26 个特性规约：spec / plan / checklist / tasks 四层齐备
26 份 spec.md + 26 份 plan.md · 全部完成
26 份 tasks.md · 852 项全部勾选
既有能力回溯
003–006 · 4 项
003 文档接入与内容交付
004 SkillHub 生命周期
005 企业知识 RAG 与研究
006 组织用户与岗位 RBAC
spec / plan / checklist 原始保留 tasks.md 已于 2026-10-11 补齐（141 项）
P0 · 企业入场券
001 / 007 / 008 / 020
001 治理与风控层
007 LLM 网关韧性
008 总览数据驾驶舱
020 平台化多租户
门禁 · 韧性 · 可观测 · 租户供给 合规入场与生产可用性
P1 · 可靠协作
002 / 009 / 010 / 011
002 会话级版本化与交接
009 五事件 Hooks 拦截
010 DAG 通用编排引擎
011 Dream 自进化
多步骤可靠 · 合规扩展 · 可交接 越用越聪明
P2 · 生态与自进化
012–019 / 021 · 9 项
012 A2A Agent 互通网关
013 多 IM 入口
014 业务系统语义索引
015 知识图谱层
016 Skill 市场强化
017 三范围 Memory（020/021 优化）
018 能力资产化注册
019 厚 / 薄 Harness 弹性
021 统一上下文地址空间
落地审计 · 质量加固
2026-10-03 重检：landed 0 / partial 10 / hollow 9
022–026 质量加固 10-11 新增（覆盖 QF 审计 283 项 P0/P1）；017/021 于 10-05 完整实现
墨攻 · 企业级智能体平台
7 / 18

## Slide 8
04 · P0 — 治理与风控层
六层串行门禁 + 风险矩阵 + 权限码 + 脱敏
Gatekeeper 六层串行门禁（R4 红线不可覆盖）
身份
▸
RBAC
▸
脱敏
▸
审批
▸
配额
▸
审计
R0–R4 风险分级 × L1–L5 自主矩阵（25 格）
把"敏感工具审批"升级为系统化分级放权：按风险等级决定自主级别。
RBAC 权限码 <resource>:<action>[:<target>]
三级隔离、fail-closed 默认拒绝，替代当前粗粒度的"岗位角色"。
PII 脱敏层
私钥 / 身份证 / 银行卡 / 手机号 × mask / remove / hash / abstract 策略。
会话保存/分享秘密过滤
发布时低熵秘密过滤、敏感内容换可逆占位符、clone 默认只读，与运行时拦截形成双保险。
挂载点
复用墨攻已有审批/配额/审计作门禁链挂载点，预留四类门禁可插拔接入，不推倒现有实现。
墨攻 · 企业级智能体平台
8 / 18
Notes: 治理风控是 MOGONG 当前最大缺口。Gatekeeper 六层门禁串行放行，配合风险矩阵和细粒度权限码，PII 脱敏同时覆盖运行时和保存分享两个场景。

## Slide 9
04 · P0 — 生产可靠与可观测
网关韧性避免单点中断，驾驶舱让运营可观测
LLM 网关韧性
主→备供应商故障转移，避免 LLM 单点中断
1
主→备故障转移 failover
供应商自动切换，服务不中断
2
降级链 degradation_chain
主模型失败逐级降档
3
指数退避重试
瞬时故障自恢复，避免雪崩
4
用量 / 成本计量上报
按模型与部门归集，支撑账单与配额
总览数据统计驾驶舱
管理后台扩展"运营驾驶舱"，复用已有运行数据
1
成本
Token 总量 · 模型占比 · 部门/智能体分摊 · 预测
2
使用
调用量 · 活跃用户 · Skill/检索频次
3
质量
成功率 · 响应时长 · 异常率 · 人工介入率
4
趋势
环比同比 · 瓶颈识别
影响可控
网关韧性改动集中在 llm/model_router.py 与 providers 模块；驾驶舱复用现有运行数据，直接作用于生产可用性。
墨攻 · 企业级智能体平台
9 / 18
Notes: P0 后两件是生产底座：网关韧性解决 LLM 单点，驾驶舱让成本、使用、质量、趋势四维可观测。两者改动集中、复用现有模块，收益直接。

## Slide 10
05 · P1 — 可靠执行与会话交接
Hooks 拦截 · DAG 编排 · 会话/工作流双版本化
① Hooks 拦截机制
低成本高扩展的合规扩展点
五事件：SessionStart / PreToolUse / PostToolUse / SessionEnd / MemoryCommit
超时保护 · fail-closed · 声明式规则 deny_tool / require_field / observe
切入点：先 PreToolUse 单事件，快速获得合规拦截与字段校验
② DAG 通用编排
从"规划/研究"到通用编排
四模式：sequential / supervisor / hybrid / graph
DAG 拓扑排序 + 环检测，杜绝依赖回路
条件跳过（表达式求值）+ 节点级指数退避重试
③ 会话/工作流双版本化
解决"换个人从头来""工作即沉没"
会话级：commit 存进度 · log 回看 · resume 续写不分支 · share 交接上下文
工作流级：GraphSpec 可执行契约，版本发布 / 灰度 / 回滚 / 轨迹回放
二者互补：会话管上下文，工作流管流程定义
会话级是横切
会话级与脱敏（保存时）、Hooks（生命周期事件）、自进化（会话→经验→Skill）交叉，也与现有 Workspace/组织打通多人协同。
墨攻 · 企业级智能体平台
10 / 18
Notes: P1 三件套：Hooks 先单事件低成本切入，DAG 通用化现有编排，会话与工作流双版本化让工作可交接、可回放。会话级是贯穿多条补强的横切维度。

## Slide 11
06 · P2 — 自进化与生态
把"会话 → 经验 → Skill"串成主线，越用越聪明
Dream Cycle 三层自进化
1
经验沉淀
friction 触发，记录高价值实践（Agent 越用越聪明）
⇣
2
自动发现 → 生成 Skill 草稿 + 自动建 MR
周期扫描重复模式，产出可复用 Skill
⇣
3
低采纳率自动淘汰
未验证的经验自动下线，保持生态质量
生态清单（P2 其余项 + 清单外新增）
A2A Agent 互通网关
多 IM 入口（飞书/钉钉/企微）
业务系统语义索引
知识图谱层
Skill 市场强化（版本/监控）
三范围 Memory（个人/组织）
能力资产化「发现→注册」
020 平台化多租户（清单外新增）
021 统一上下文地址（清单外新增）
厚 / 薄 Harness 弹性配置
目标形态
组织级「数字组织」：一个人的会话成为团队与后续自动化的起点——工作量最大，故后置到阶段三。
墨攻 · 企业级智能体平台
11 / 18
Notes: P2 是规模化生态。Dream Cycle 把会话沉淀成 Skill 让平台越用越聪明；右侧清单是其余高阶能力，工作量最大可后置。

## Slide 12
07 · 实施路线图
17 项 已按 SDD 落地，库代码 + 单测全绿
P0
生产底座
风控引擎：Gatekeeper · R0–R4 · RBAC 码 · PII 脱敏
LLM 网关韧性：failover · 降级 · 退避
运营驾驶舱：成本 / 使用 / 质量 / 趋势
交付
✅ 已落地（库+单测+生产接线）：合规入场券 · 生产可用性 · 可观测
P1
可靠性与协作
Hooks 拦截：五事件 + 会话生命周期
DAG 编排：四模式 · 拓扑 · 环检测 · 条件跳过
双版本化：版本 / 交接 / 多人协同
交付
✅ 已落地（库+单测+生产接线）：多步骤可靠 · 合规扩展 · 工作可交接
P2
自进化与生态
Dream 自进化 · 会话→经验→Skill 闭环
A2A · 多 IM · 业务索引 · 知识图谱
Skill 市场 · 三范围 Memory · 资产化 / Harness
交付
✅ 已落地（库+单测+生产接线）：组织级「数字组织」· 越用越聪明
贯穿原则：复用 DSH Runtime / RBAC / MCP / 自托管与审批·配额·审计挂载点，不重复造底座；守住既有优势边界。
墨攻 · 企业级智能体平台
12 / 18
Notes: 三阶段：1-2 月先把生产底座做扎实，3-6 月做可靠协作与会话交接，6-12 月以上做规模化生态。全程复用现有底座，不推倒重来。

## Slide 13
08 · 落地进展与接线闭合
17 项 已按 SDD 落地，库代码 + 单测全绿
1
已完成 · 17 项全绿
P0/P1/P2 共 15 项 + 清单外 020/021，已按 SDD 落地为库代码 + 单测，全部通过（3469 项，2026-10-12 基线）。
2
已完成 · 2 案例可运行
客户反馈分诊 + 竞品深度调研，共 40 项离线端到端测试通过，无需外部 LLM / 网络。
3
已闭合 · 生产接线
007 网关韧性（ResilientLLMClient 已挂生产调用）/ 009 钩子挂载 + 规则页 / 002 会话版本化端点 + UI
4
已闭合 · 审计与门禁
T999 横切审计已接入 012/014/015/016/017/018 业务模块；001 六层门禁已通过 run_gate_plan 挂入运行时。
5
不变 · 既有优势
坚持模型与数据自主管控，生产环境自行加固，不可裸用（既有优势边界不变）。
墨攻 · 企业级智能体平台
13 / 18
Notes: 落地从 P0 风控开始，网关韧性改动小收益大，Hooks 先单事件验证，用一个标杆场景同时打通 P0 与 P1，始终守住自托管与数据自主。

## Slide 14
09 · 生产部署扩展
多实例运行改造：本轮先做 runtime-host 水平扩展
层 A · 本轮主交付
runtime-host 水平扩展
多 dsh-runtime-host 实例共享命名空间
前置 sticky LB，按 kernel_session_id 一致性哈希
chat-api 保持单实例，改动面最小
复杂度：低 · 无阻塞依赖
层 B · 后续 P4–P5
chat-api 无状态化
_sessions / _runtimes / 凭据锁外置 Redis
按 conversation_id 一致性哈希路由实例
Mongo claim_turn 乐观锁已就绪
复杂度：中高 · 触发于需要多实例时
层 C · 后续 P6
Browser Agent WS 集群
agent_registry 跨实例改 Redis pub/sub
闭源客户端 WS 重连能力待调研
滚动升级容忍 5–30 秒命令闪断
复杂度：高 · 依赖层 B 与调研结论
硬约束：不做同一会话跨实例并发处理，避免 kernel session 双写与事件顺序错乱；本轮不引入 Celery，路由走同步 HTTP。
验收：200 并发 P99 与单实例偏差 ±20%；滚动升级进行中会话不丢；实例切换后第二实例可 attach 续聊。
墨攻 · 企业级智能体功能补强规划
14 / 18
Notes: 这页讲生产部署的扩展路线，分三层。层 A 是本轮真正交付的：多个 dsh-runtime-host 实例，前面加一个 sticky 负载均衡，按 kernel_session_id 做一致性哈希，保证同一会话总落到同一台 host；chat-api 自己还是单实例，所以改动面很小、风险低。层 B 是后续——等业务真的需要多 chat-api 实例时，再把进程内的 session、runtime 和凭据锁外置到 Redis，这一层目前 Mongo 的乐观锁已经准备好了。层 C 更靠后，涉及桌面端浏览器 Agent 的 WebSocket 跨实例路由，因为客户端是闭源的，重连能力还要先向维护方调研。底部讲两条底线：一是绝不允许同一会话被两个实例同时处理，二是本轮不引入 Celery。验收标准是压测、滚动升级和实例切换续聊。

## Slide 15
10 · 标杆场景验证
两个标杆场景，验证从单 Agent 到多 Agent 的完整能力
案例一 · 单 Skill / 单会话 / 单智能体
客户反馈智能分诊
每天 200–500 条反馈一次交互完成分级聚类、P0 识别与审批触发，输出结构化分诊报告。
≤3 分钟
500 条端到端
≥95%
P0 识别召回率
0
PII 泄漏率
验证能力：文档解析 · Spreadsheet · RAG · PII 脱敏 · RBAC 审批 · 审计 · 成本驾驶舱
案例二 · 多 Skill / 多智能体 / DAG graph
竞品深度调研
输入一个竞品名，4 个分析子 Agent 并行产出市场/产品/财务/舆情四章，再合成可追溯报告。
≤15 分钟
标准深度端到端
4 路
分析节点并行
全追溯
evidence.json
验证能力：DAG 编排(010) · 条件跳过 · 失败传播 · 浏览器 Agent · 研究模式 · 成本分项
选型原则：顺序依赖、共享上下文 → 单 Agent（案例一）；维度可并行、依赖静态 → DAG graph（案例二）；依赖需运行时动态决定 → hybrid。
墨攻 · 企业级智能体功能补强规划
15 / 18
Notes: 这一页用两个真实业务场景收口前面的能力规划。左边是单智能体场景：客户反馈分诊，任务是顺序依赖的，一批上下文共享，所以不需要多智能体，单 Skill 单会话就能覆盖，把人工每天四到六小时压到三分钟以内。右边是多智能体场景：竞品调研，四个维度数据源互不依赖，可以并行，用 DAG graph 编排，人工两到三周压到十五分钟。两个场景分别验证 P0 治理能力和 P1 编排能力。底部一句话点选型原则：顺序依赖用单 Agent，静态并行用 graph，运行时动态依赖才用 hybrid。

## Slide 16
10 · 标杆场景一 · 单智能体
客户反馈分诊：单 Agent 顺序流水线，P0 自动触发审批
痛点
每天 200–500 条反馈来自工单、邮件、社群、应用内；人工分诊 4–6 小时/日，P0 紧急问题容易被埋没。
一次交互产出
· triage_report.md 分诊报告
· action_items.csv 跟进清单
· P0≥3 自动触发 R1 审批
P0 关键词：无法登录 / 数据丢失 / 服务不可用 / 支付失败
8 个顺序 Step · 共享同一批反馈上下文
1
load_feedback
读取 xlsx / csv / pdf / 文本
2
normalize_batch
去重、剔除空条目、字段规范化
3
classify_severity
逐条打 P0–P3 严重度标签
4
categorize_issue
归入登录/数据/计费等 8 大类
5
detect_pii_and_redact
手机号/身份证/银行卡脱敏
6
rank_action_items
P0+P1 按紧迫度打分排序
7
compose_report
生成摘要/P0清单/趋势/建议
8
trigger_approval_if_p0
P0≥3 触发 R1 审批，否则跳过
为什么不用多智能体：所有 step 共享同一份"批次上下文"，任何并行拆分都会导致上下文重建成本大于并行收益——这是单 Agent 顺序流水线的典型场景。
墨攻 · 企业级智能体功能补强规划
16 / 18
Notes: 案例一是单智能体的标杆。左边讲痛点和产出：每天两三百到五百条反馈，人工要四到六小时，一次交互直接出分诊报告、跟进清单，P0 达到三条以上自动触发 R1 审批。右边是八个顺序步骤：读取、规范化、严重度分级、归类、PII 脱敏、排序、写报告、最后一步按 P0 数量决定是否触发审批。最后一步用 teal 描边突出，因为它是条件分支——P0 不够三条就跳过。底部点题：这个场景为什么不用多智能体，因为所有步骤共享同一批上下文，并行拆出去反而要重建上下文，得不偿失。

## Slide 17
10 · 标杆场景二 · 多智能体 DAG
竞品深度调研：4 路并行分析，合成可追溯报告
supervisor 协调（planner + aggregator）
市场情报员
检索 + 时间线新闻、融资、份额
产品分析师
浏览器抓取官网、功能对比
财务分析师
定量 + 估值模型
私有公司则条件跳过
舆情监测员
微博/知乎/Reddit 情感聚类
report_synthesis 引用四节点 + 综合判断
失败容错 节点指数退避重试 2 次（5s→10s），总超时 30 分钟
降级策略 ≥3 子节点完成正常合成；<3 则输出数据不足降级报告
为什么用 graph 4 维度静态可并行；sequential 太慢，hybrid 徒增监督开销
墨攻 · 企业级智能体功能补强规划
17 / 18
Notes: 案例二是多智能体 DAG 的标杆。顶部 supervisor 协调节点，往下扇出四个可并行的分析子 Agent：市场情报、产品分析、财务分析、舆情监测。财务节点特意画成虚线框并标注"私有公司则跳过"，对应条件跳过能力——竞品是私有或子公司没有独立财报时自动跳过。四个节点全部完成后汇聚到报告合成节点，产出带证据追溯的深度报告。底部三列讲工程容错：节点失败指数退避重试、合成节点看完成数决定正常出报告还是降级、以及为什么这里用 graph 而不是 sequential 或 hybrid。整份报告人工两到三周，压到十五分钟以内。

## Slide 18
墨攻 · 企业级智能体平台
库代码 + 单测全绿，生产接线与 UI 触点全部闭合从能力走进生产
18 / 18
Notes: 收尾：能力与治理一起补齐，MOGONG 就能从 Demo 走进生产。欢迎通过 GitHub 或邮箱联系，支持私有化部署。